PRD CONDENSÉ — V2.0 SKILLNAV Skills Navigator Observatoire des compétences IA & Data Science par le Web Mining — Maroc + International M242 · ENSA-Tétouan Karamo Sylla & Bachirou Konaté Mai 2026

SOMMAIRE

Table des matières

01   Sujet → sections du PRD	4

02   Mapping projet ↔ 3 axes Web Mining	5

03   Parcours interne du binôme	6

04   Fonctionnalités MVP → V1.5 → V2	8

05   Sources de données	10

06   Architecture technique	12

07   Stack technique + coûts MVP	15

08   Étude comparative algorithmique (§N2)	16

09   RGPD + robots.txt (§N4)	17

10   Livrables (6 livrables Pr. Sassi) + Détail L5	18

11   Dashboard Next.js — 8 pages	19

12   Structure du repository	20

13   Calendrier — 18 jours, 3 sprints	21

14   Soutenance — 25 minutes	22

15   Indicateurs de succès	23

16   Plans B (sprints sous tension)	23

17   RACI — répartition Karamo / Bachirou Konaté	24

01  SUJET

Sujet du Pr. Sassi → sections du PRD

Six exigences structurent le sujet imposé. Chacune est couverte par une ou plusieurs sections de ce document — la table ci-dessous est la lecture la plus rapide pour le jury.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ SUJET PR. SASSI — 6 EXIGENCES │ │ │ │ E1 ─ 3 axes Web Mining (Content / Structure / Usage) ─→ §2 + §6 │ │ E2 ─ NoSQL hybride justifiée ──────────────────────────→ §5 │ │ E3 ─ Pipeline IA + HuggingFace Transformers ──────────→ §6.B │ │ E4 ─ Étude comparative ≥ 3 algos par tâche ───────────→ §8 │ │ E5 ─ RGPD + robots.txt + anonymisation ───────────────→ §9 │ │ E6 ─ 6 livrables (scripts, BD, IA, dashboard, rapport, soutenance)│ │ → §10 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Volume cible MVP · 500–2 000 offres analysées · Maroc + International · sur 3–6 mois.

Architecture · NoSQL polyglotte — MongoDB Atlas (source of truth) + Neo4j AuraDB (graphe) + Elasticsearch Cloud (recherche).

Coût MVP · < $50 (free tiers + Anthropic + Apify).

02  MAPPING

Projet ↔ 3 axes Web Mining

Couverture équilibrée des trois axes canoniques (Content, Structure, Usage). C'est la section que le jury lit en premier.

| Axe | Pondé. | Technique | Algos comparés | Livrable principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Content | 35 % | NER + extraction structurée | BERT-multi · CamemBERT-NER · DistilBERT (+ baseline) | Notebook 02_ner_comparison · /ner-explorer |
| Structure | 30 % | Graphe Skill ↔ Job ↔ Family + communautés | Louvain · Label Propagation · Leiden | Neo4j AuraDB · /graph |
| Usage | 30 % | Forecasting + détection émergence | ARIMA · Prophet · LSTM | Notebook 04_forecasting_comparison · /forecasting |
| Transverse | 5 % | Data Quality · Pipeline · Dashboard | — | Pages /quality, /methodology, /comparative-study |

03  PARCOURS

Parcours interne — binôme Karamo + Bachirou Konaté

Pipeline optimisé exécuté à chaque sprint. Tout tourne en local + DBs cloud free tier. Sept étapes de la collecte au rapport L5.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ DÉBUT DE SPRINT — Karamo & Bachirou Konaté │ │ Repo cloné · Poetry installé · DBs cloud free tier │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ▼ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ÉTAPE 1 — COLLECTE (Karamo lead) │ │ Scrapy + Playwright + Apify MCP + Firecrawl │ │ • Maroc : Rekrute, EmploiTIC, LinkedIn MA │ │ • International: LinkedIn, Indeed, builtin.com, WTTJ │ │ • Signaux : Google Trends, GitHub, HuggingFace │ │ • Persistence : MongoDB Atlas — collection raw_jobs │ │ ~30 min / 500 offres │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ▼ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ÉTAPE 2 — EXTRACTION IA + NER (Karamo lead) │ │ $ poetry run skillnav extract --batch=last │ │ • Pydantic AI + Claude Sonnet 4.5 → extracted_jobs │ │ • HF Transformers × 3 modèles → ner_annotations │ │ • Quarantaine auto si confidence < 0.75 │ │ ~30 min / 500 offres · coût ~$5–10 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ▼ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ÉTAPE 3 — GRAPHE (Bachirou Konaté lead) │ │ $ poetry run skillnav graph build │ │ • Co-occurrences Skill ↔ Skill ↔ Job ↔ Family │ │ • Neo4j AuraDB (nœuds + arêtes) │ │ • Algos : PageRank, Louvain, Label Propagation │ │ ~10 min │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

▼ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ÉTAPE 4 — INDEX + FORECASTING (Karamo lead) │ │ $ poetry run skillnav index push │ │ $ poetry run skillnav forecast run │ │ • Elasticsearch : jobs_search + skills_timeseries │ │ • ARIMA / Prophet / LSTM sur skill_count(time) │ │ ~15 min │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ▼ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ÉTAPE 5 — NOTEBOOKS + DATA QUALITY (binôme) │ │ 01_data_quality (Bachirou Konaté) │ │ 02_ner_comparison (Karamo) │ │ 03_graph_analysis (Bachirou Konaté) │ │ 04_forecasting_comparison(Karamo) │ │ 05_dashboard_data_prep (Karamo) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ▼ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ÉTAPE 6 — DASHBOARD NEXT.JS (Karamo lead) │ │ $ cd web && pnpm dev │ │ • 8 pages : /, /skills, /graph, /forecasting, │ │ /ner-explorer, /methodology, /comparative-study, /quality │ │ • Données : FastAPI + JSON pré-calculés │ │ • Visu : Recharts, Tremor, react-force-graph, Plotly │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ▼ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ÉTAPE 7 — RAPPORT L5 + DECK │ │ • Bachirou Konaté : rédaction L5 intégrale │ │ • Karamo : captures dashboard, schémas archi, deck │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

04  FONCTIONNALITÉS

MVP → V1.5 → V2

Vingt-neuf fonctionnalités rattachées chacune à un axe Web Mining (C = Content, S = Structure, U = Usage, T = Transverse).

| # | Axe | Fonctionnalité | MVP | V1.5 | V2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | T | Scraping Maroc (Rekrute, EmploiTIC, LinkedIn MA) | ✅ | ✅ | ✅ |
| F02 | T | Scraping International (LinkedIn, Indeed, builtin, WTTJ) | ✅ | ✅ | ✅ |
| F03 | T | Signaux faibles (Google Trends, GitHub, HF) | ✅ | ✅ | ✅ |
| F04 | C | Extraction Pydantic AI (skills + responsibilities) | ✅ | ✅ | ✅ |
| F05 | C | NER comparatif 3 modèles HF | ✅ | ✅ | ✅ |
| F06 | C | Normalisation taxonomique (sentence-transformers) | ✅ | ✅ | ✅ |
| F07 | C | Classification 10 familles IA / DS | ✅ | ✅ | ✅ |
| F08 | S | Graphe Neo4j (Skill / Job / Family / Source) | ✅ | ✅ | ✅ |
| F09 | S | PageRank — top compétences-pivot | ✅ | ✅ | ✅ |
| F10 | S | Communautés (Louvain · Label Propag · Leiden) | ✅ | ✅ | ✅ |
| F11 | U | Séries temporelles skill_count(time) mensuelles | ✅ | ✅ | ✅ |
| F12 | U | Forecasting (ARIMA · Prophet · LSTM) | ✅ | ✅ | ✅ |
| F13 | U | Détection émergence (3 méthodes comparées) | ✅ | ✅ | ✅ |
| F14 | T | Indexation Elasticsearch | ✅ | ✅ | ✅ |
| F15 | T | API FastAPI typée OpenAPI | ✅ | ✅ | ✅ |
| F16 | T | Dashboard Next.js (8 pages) | ✅ | ✅ | ✅ |
| F17 | T | 5 notebooks Jupyter numérotés | ✅ | ✅ | ✅ |
| F18 | T | Rapport méthodologique L5 (PDF) | ✅ | ✅ | ✅ |
| F19 | T | Deck soutenance + démo live | ✅ | ✅ | ✅ |
| F20 | T | Exports datasets anonymisés | ✅ | ✅ | ✅ |
| F25 | C | Fine-tuning CamemBERT sur gold set SKILLNAV | — | ✅ | ✅ |
| F26 | T | Déploiement public skillnav.ma | — | ✅ | ✅ |
| F27 | T | Pipeline live (Celery + APScheduler) | — | — | ✅ |
| F28 | C | Agents prospectifs (Claude Agent SDK) | — | — | ✅ |
| F29 | T | API publique versionnée | — | — | ✅ |

05  SOURCES

Sources de données — 3 catégories

Chaque source est inscrite au registre YAML avec robots.txt vérifié, TOS revu, rate-limit. Toutes nourrissent la collection MongoDB raw_jobs.

5.1 Maroc — national

| Source | Mode collecte | Particularité |
| --- | --- | --- |
| Rekrute | Scrapy (HTML statique) | Premier portail MA · sitemap accessible |
| EmploiTIC | Scrapy + Playwright (JS) | Spécialisé IT — IA / DS / dev |
| LinkedIn MA | Apify MCP linkedin-jobs-scraper | Plafond 200 offres / session |
| Pages carrières | Firecrawl MCP | OCP, INWI, banques, scale-ups |

5.2 International

| Source | Mode collecte | Particularité |
| --- | --- | --- |
| LinkedIn International | Apify (FR + EU + US) | Volume principal compétences mondiales |
| Indeed (.fr / .com) | Scrapy + Playwright | HTML stable, FR + EN |
| builtin.com | Scrapy | Tech-only US, IA pointue |
| Welcome to the Jungle | Playwright (SPA) | Marché tech FR, descriptions denses |
| Otta (si bandwidth) | Firecrawl | Tech jobs UK / EU |

5.3 Signaux faibles (validation Usage Mining)

| Source | Type | Library |
| --- | --- | --- |
| Google Trends | Recherches publiques (proxy intérêt) | pytrends |
| GitHub Trending | Repos tendance (langages / topics IA) | API GitHub |
| HuggingFace Trending | Modèles / datasets tendance | API HF Hub |
| Papers With Code | Papers IA tendance par benchmark | Scraping |

5.4 Volume cible MVP

Maroc national : 300 – 500 offres International (FR/EN): 800 – 1 500 offres Signaux faibles : 50 – 100 séries temporelles ───────────────────────────────── TOTAL : 500 – 2 000 offres

5.5 Conformité — registre source (extrait)

- id: rekrute_ma name: Rekrute base_url: https://www.rekrute.com robots_txt_compliant: true tos_reviewed_at: 2026-05-08 rate_limit_seconds: 5 user_agent: "SkillnavBot/1.0 (Academic; M242 ENSA-Tetouan)"

06  ARCHITECTURE

Architecture technique

Trois schémas : pipeline global, pipeline NER détaillé, architecture des données polyglotte. Pydantic v2 reste la source de vérité unique — un changement de schéma casse au type-check tous les converters.

6.A Pipeline global

┌──────────────────────────────────────────┐ │ COLLECTE (Karamo) │ │ Scrapy · Playwright · Apify · Firecrawl │ └─────────────────┬────────────────────────┘ ▼ ┌──────────────────────────────────────────┐ │ data/raw/{source}_{date}.jsonl │ └─────────────────┬────────────────────────┘ ▼ ┌──────────────────────────────────────────┐ │ INGESTION (Pydantic) → MongoDB raw_jobs │ │ Dédup SHA-256 (company+title+location) │ └─────────────────┬────────────────────────┘ ▼ ┌──────────────────────────────────────────┐ │ CONTENT (Karamo) │ │ ┌──────────────────────────────────────┐│ │ │ Pydantic AI + Claude Sonnet 4.5 ││ │ │ → extracted_jobs ││ │ └──────────────────────────────────────┘│ │ ┌──────────────────────────────────────┐│ │ │ HF Transformers × 3 modèles ││ │ │ → ner_annotations ││ │ └──────────────────────────────────────┘│ └─────────────────┬────────────────────────┘ ▼ ┌──────────────────────────────────────────┐ │ STRUCTURE (Bachirou Konaté) │ │ Graphe → Neo4j AuraDB │ │ PageRank · Louvain · Label Propag │ └─────────────────┬────────────────────────┘ ▼ ┌──────────────────────────────────────────┐ │ USAGE (Karamo) │ │ Séries temporelles skill_count(time) │ │ ARIMA · Prophet · LSTM │ │ Détection émergentes (3 méthodes) │ └─────────────────┬────────────────────────┘ ▼ ┌──────────────────────────────────────────┐ │ INDEXATION → Elasticsearch │ │ jobs_search · skills_timeseries │ └─────────────────┬────────────────────────┘ ▼ ┌──────────────────────────────────────────┐ │ API + DASHBOARD │ │ FastAPI ↔ Mongo / Neo4j / ES │ │ Next.js 15 ↔ FastAPI │ │ Render (API) + Vercel (UI) │ └──────────────────────────────────────────┘

6.B Pipeline NER détaillé

raw_text + lang │ ▼ ┌────────────────────────────────┐ │ Cleaning │ │ BeautifulSoup → text propre │ │ fasttext-langdetect (lang) │ │ spaCy (tokenization) │ └────────┬───────────────────────┘ │ ┌────────▼─────────────────────────┐ │ Pydantic AI + Claude Sonnet 4.5 │ │ → extracted_jobs (BSON) │ │ Confidence ≥ 0.75 sinon quaran. │ └────────┬─────────────────────────┘ │ ┌────────▼───────────────────────┐ │ HF Transformers (parallèle) │ │ • bert-multi → tous langues │ │ • camembert → fr seulement │ │ • distilbert → en seulement │ │ Mapping → SKILL/TOOL/FRAMEWORK│ │ /MODEL/LANGUAGE/ROLE │ └────────┬───────────────────────┘ │ ┌────────▼───────────────────────┐ │ Normalisation taxonomique │ │ sentence-transformers │ │ cosine sim ≥ 0.85 → alias │ └────────────────────────────────┘

6.C Architecture des données — polyglot

MONGODB ATLAS (source of truth) sources ─→ registre des origines + conformité raw_jobs ─→ HTML brut + metadata │1 ▼N extracted_jobs ─→ Pydantic AI structuré │1 ▼N ner_annotations ─→ 3 docs/offre (1 par modèle NER) skills_taxonomy ─→ canoniques + aliases skills_timeseries ─→ volumes mensuels forecasts ─→ ARIMA / Prophet / LSTM + IC graph_metrics ─→ PageRank, Louvain modularité NEO4J AURADB (dérivé) (:Skill)-[:CO_OCCURS_WITH {weight}]->(:Skill) (:Job)-[:REQUIRES {confidence}]->(:Skill) (:Skill)-[:BELONGS_TO]->(:SkillFamily) (:Job)-[:FROM_SOURCE]->(:Source) ELASTICSEARCH (dérivé) jobs_search ─→ full-text + filtres pays/famille/période skills_timeseries ─→ agrégations mensuelles

07  STACK

Stack technique + coûts MVP

Une stack assumée : Python 3.12 + Poetry côté pipeline IA, Next.js 15 + TypeScript côté front. Tous les services backend sur free tiers.

| Couche | Outil | Version |
| --- | --- | --- |
| Language | Python | 3.12 |
| Package | Poetry | 1.8+ |
| Scraping | Scrapy · Playwright · Apify MCP · Firecrawl MCP | latest |
| Extraction IA | pydantic-ai · anthropic (Claude Sonnet 4.5 + Haiku 4.5) | latest |
| NLP | transformers · sentence-transformers · spaCy · fasttext-langdetect | 4.40+ |
| Graph | neo4j-driver · networkx · python-louvain · igraph · neo4j-GDS | 5.20+ |
| Time series | statsmodels · prophet · neuralforecast (Nixtla) · pytrends | latest |
| Storage | MongoDB Atlas (M0) · Neo4j AuraDB Free · Elastic Cloud Free | — |
| Drivers | motor · neo4j · elasticsearch | latest |
| API | FastAPI · uvicorn | 0.110+ |
| Front | Next.js 15 · TypeScript 5.4 · Tailwind v4 · Shadcn/ui · TanStack Query 5 | — |
| Charts | Recharts · Tremor · react-force-graph-2d · Plotly | latest |
| DevOps | GitHub · Render (API) · Vercel (UI) | — |
| Quality | ruff · mypy · black · pytest | latest |

7.1 Coûts MVP (18 jours)

Apify (LinkedIn) $5–10 Anthropic Claude $10–20 MongoDB Atlas $0 (Free M0) Neo4j AuraDB $0 (Free) Elastic Cloud $0 (Free 14j → couvre soutenance) Vercel · Render · GH $0 (Hobby / Free) HuggingFace $0 (inférence locale) ────── TOTAL MVP < $50

08  ÉTUDE

Étude comparative algorithmique (§N2)

Quatre tableaux chiffrés — c'est la preuve d'évaluation principale pour le jury. Toutes les comparaisons sont quantitatives, jamais purement qualitatives.

8.1 NER (axe Content)

| Modèle | Langues | Poids | F1 attendu (gold 30 offres) |
| --- | --- | --- | --- |
| Baseline règles (regex) | toutes | 0 MB | témoin |
| bert-base-multilingual-cased | toutes | 700 MB | 0.62 – 0.68 |
| Jean-Baptiste/camembert-ner | FR | 440 MB | 0.78 – 0.85 (FR) |
| distilbert-conll03-english | EN | 260 MB | 0.80 – 0.87 (EN) |

Choix MVP : routage par langue détectée (camembert FR / distilbert EN / bert-multi fallback). Notebook 02_ner_comparison.ipynb chiffre le gain réel.

8.2 Communautés (axe Structure)

| Algo | Bibliothèque | Modularité attendue | Stabilité |
| --- | --- | --- | --- |
| Louvain | python-louvain / Neo4j GDS | 0.45 – 0.60 | Moyenne |
| Label Propagation | networkx | 0.40 – 0.55 | Faible |
| Leiden | igraph | 0.45 – 0.62 | Élevée |

Choix MVP : Louvain par défaut (équilibre qualité / stabilité). Leiden = validateur. Label Propagation = baseline rapide.

8.3 Forecasting (axe Usage)

| Modèle | Famille | MAPE attendu (top 10 skills) |
| --- | --- | --- |
| ARIMA | Statistique classique | 18 – 28 % |
| Prophet | Décomposition Meta | 12 – 18 % |
| LSTM (neuralforecast) | Deep learning | 10 – 22 % |

Protocole : train/test split 9 mois / 3 mois, MAPE médian top 10 skills, intervalles de confiance affichés sur /forecasting.

8.4 Détection émergence

| Méthode | Approche | Force | Faiblesse |
| --- | --- | --- | --- |
| Heuristique pondérée | Score = f(growth, recency, vol.) | Interprétable | Seuils arbitraires |
| Supervisé XGBoost | Train sur 50 skills annotés | Précision ↑ | Coût annotation |
| Clustering temporel | KMeans sur trajectoires | Non supervisé | Bruité |

Synthèse → page /comparative-study : 4 tableaux chiffrés + interprétations + choix justifiés.

09  RGPD

RGPD + robots.txt + anonymisation (§N4)

Périmètre minimal et défendable : aucune donnée personnelle de candidat collectée. Base légale art. 6.1.f RGPD — intérêt légitime de recherche académique.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ BASE LÉGALE art. 6.1.f RGPD — intérêt légitime │ │ CADRE Recherche académique encadrée (ENSA-Tétouan) │ │ PÉRIMÈTRE Données publiques d'entités JURIDIQUES uniquement │ │ Aucune donnée personnelle de candidat collectée │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

| Donnée | Statut |
| --- | --- |
| Nom employeur, ville, secteur | ✅ Collecté (entité morale) |
| Description offre, compétences, salaire | ✅ Collecté (donnée publique) |
| Nom recruteur, email, téléphone | ❌ Jamais collecté |
| URL profil candidat, photo, parcours | ❌ Jamais collecté |

Protocole robots.txt : parsing systématique, log compliance, respect Crawl-delay, rate limiting 5 s minimum sur sources statiques. User-Agent identifié SkillnavBot/1.0 (Academic; M242 ENSA-Tetouan). Voir RGPD_DPIA.md pour le DPIA complet.

10  LIVRABLES

6 livrables imposés par le Pr. Sassi

Alignement strict sur les six livrables imposés. La colonne « Owner » identifie la personne accountable du livrable.

| # | Livrable imposé | Forme livrée | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | Scripts de collecte documentés | Repo skillnav/ (scrapers/, pipelines/) + README | Karamo |
| L2 | Base de données hybride | MongoDB Atlas + Neo4j AuraDB + Elastic Cloud (dumps fournis) | Karamo + Bachirou Konaté |
| L3 | Pipeline IA validé par métriques | Notebook 02_ner_comparison + page /comparative-study | Karamo |
| L4 | Dashboard interactif | skillnav.vercel.app (8 pages) | Karamo |
| L5 | Rapport méthodologique | RAPPORT_METHODOLOGIQUE.md → PDF (25–40 pages) | Bachirou Konaté |
| L6 | Présentation soutenance | PLAN_SOUTENANCE.md + deck PPTX + démo live | Bachirou Konaté + Karamo |

10.1 Détail L5 — Rapport méthodologique

1. Introduction (contexte, problème, contribution) 2. État de l'art (Web Mining, NER, graph mining, forecasting IA) 3. Méthodologie 3.1 Sources et collecte 3.2 Architecture polyglotte (MongoDB + Neo4j + ES) 3.3 Pipeline Content (Pydantic AI + Transformers) 3.4 Pipeline Structure (Neo4j + PageRank + Louvain) 3.5 Pipeline Usage (ARIMA + Prophet + LSTM) 3.6 Data Quality Framework 3.7 RGPD + éthique 4. Résultats — Étude comparative 4.1 NER comparé (tableau N2.1) 4.2 Communautés comparées (tableau N2.2) 4.3 Forecasting comparé (tableau N2.3) 4.4 Émergence comparée (tableau N2.4) 5. Discussion (limites, biais, plans B) 6. Conclusion + V1.5 / V2 7. Bibliographie 8. Annexes (schéma Pydantic, ADRs, captures dashboard)

Cible : 25–40 pages · Markdown + Pandoc + WeasyPrint · Auteur Bachirou Konaté (rédaction intégrale) · Contributions Karamo (captures dashboard, schémas, ADRs, données chiffrées).

11  DASHBOARD

Dashboard Next.js — 8 pages

Application Next.js 15 déployée sur Vercel. Dark mode par défaut (Navy 1000), cohérence McKinsey. Cible desktop prioritaire, public read-only en MVP.

| Route | Contenu | Lead |
| --- | --- | --- |
| / | KPIs marché IA (Maroc + International) · top compétences | Karamo |
| /skills | Tableau filtrable · score émergence · family · growth | Karamo |
| /graph | Graphe Neo4j interactif (react-force-graph-2d) · Louvain | Karamo (data : Bachirou Konaté) |
| /forecasting | ARIMA + Prophet + LSTM superposés · MAPE chiffré | Karamo |
| /ner-explorer | Texte annoté side-by-side 3 modèles · badges confidence | Karamo |
| /methodology | 3 axes · sources · RGPD · glossaire | Karamo (contenu : Bachirou Konaté) |
| /comparative-study | 4 tableaux N2.1 – N2.4 chiffrés · choix justifiés | Karamo |
| /quality | Complétude · bruit · biais (Data Quality Framework) | Karamo (notebook : Bachirou Konaté) |

12  REPOSITORY

Structure du repository

Un seul repo monolithique : pipeline IA (Python), front Next.js, notebooks Jupyter, données et documentation versionnée.

skillnav/ ├── pyproject.toml ├── README.md ├── CLAUDE.md # consignes Claude Code ├── .env.example │ ├── docs/ │ ├── PRD.md # version exhaustive │ ├── PRD_CONDENSE.md # ce document │ ├── CHARTE_GRAPHIQUE_SKILLNAV.{md,docx,pdf} │ ├── RAPPORT_METHODOLOGIQUE.md # L5 (Bachirou Konaté) │ ├── PLAN_SOUTENANCE.md # L6 │ ├── RGPD_DPIA.md │ └── archive/ # versions anciennes │ ├── skillnav/ # package Python │ ├── schemas/ # Pydantic v2 — source de vérité │ │ ├── job.py │ │ ├── ner.py │ │ ├── graph.py │ │ ├── timeseries.py │ │ └── converters/{mongo,neo4j,es}.py │ ├── db/{mongodb,neo4j,elasticsearch}/ │ ├── pipelines/ │ │ ├── content_mining/ # NER + Pydantic AI │ │ ├── structure_mining/ # Graph builder + algos │ │ └── usage_mining/ # Time series + forecasting │ ├── scrapers/{rekrute,emploitic,apify,indeed,builtin,weak_signals}/ │ ├── comparative_studies/ │ │ ├── ner.py │ │ ├── communities.py │ │ ├── forecasting.py │ │ └── emerging.py │ ├── api/ # FastAPI endpoints │ └── cli.py # commande "skillnav" │ ├── notebooks/ │ ├── 00_setup_dev.ipynb │ ├── 01_data_quality.ipynb (Bachirou Konaté) │ ├── 02_ner_comparison.ipynb (Karamo) │ ├── 03_graph_analysis.ipynb (Bachirou Konaté) │ ├── 04_forecasting_comparison.ipynb (Karamo) │ └── 05_dashboard_data_prep.ipynb (Karamo) │ ├── web/ # Next.js 15 (Karamo) │ ├── package.json │ └── src/ │ ├── app/ # pages App router │ ├── components/ │ └── lib/api/types.ts # généré depuis OpenAPI │ ├── tests/ │ ├── fixtures/ # 30 offres gold annotées │ ├── unit/ │ └── integration/ │ ├── data/ │ ├── raw/ # JSONL (gitignored) │ ├── gold_set/ # annotations manuelles │ ├── exports/ # datasets publics anonymisés │ └── audit/ # logs RGPD │ └── scripts/ ├── build_charte_docx.mjs ├── build_prd_docx.mjs └── seed_taxonomy.py

13  CALENDRIER

18 jours · 3 sprints · soutenance 28 mai

Trois sprints de 6 jours, avec répartition stricte par membre. Karamo possède le dashboard, Bachirou Konaté possède le rapport L5.

Sprint 1 — Fondations J1 → J6 (10–16 mai) Sprint 2 — Cœur Web Mining J7 → J12 (17–22 mai) Sprint 3 — Forecasting + Finition J13 → J18 (23–28 mai) SOUTENANCE J19 (28 mai 2026)

| Sprint | Karamo focus | Bachirou Konaté focus |
| --- | --- | --- |
| S1 J1–J6 | DBs · scrapers · schémas Pydantic · pipeline ingestion + extraction · dashboard skeleton + Vercel | Charte PDF · notebook 01_data_quality · plan + chapitres 1–2 du rapport L5 |
| S2 J7–J12 | NER + tableau F1 · normalisation · pages /ner-explorer + /graph + /skills · dark mode | Graph builder · PageRank · Louvain · Leiden · rédaction §N1 + N2.1 + N2.2 + N3 + N4 du L5 |
| S3 J13–J18 | Forecasting (ARIMA + Prophet + LSTM) · pages /forecasting + /comparative-study · polish · démo | Rapport L5 final (PDF) · deck PPTX · répétitions |

14  SOUTENANCE

25 minutes · structure minute par minute

Quinze minutes de présentation (avec quatre minutes de démo live intégrées) puis dix minutes de Q&A. Karamo prend les douze premières minutes (architecture + démo + résultats), Bachirou Konaté les trois dernières (Data Quality, RGPD, conclusion).

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 15 min PRÉSENTATION + 4 min DÉMO LIVE + 10 min Q&A │ └────────────────────────────────────────────────────────────────┘

| Min | Section | Contenu | Lead |
| --- | --- | --- | --- |
| M0–M1 | Ouverture | Titre, équipe, contexte M242 | Karamo |
| M1–M2 | Sujet + 3 axes | Reformulation sujet + couverture 3 axes (§N1.2) | Karamo |
| M2–M4 | Architecture | Schéma global + justification 3 DBs (§7.0) | Karamo |
| M4–M5 | Stack technique | Tableau §14 condensé + 3 décisions clés (ADR) | Karamo |
| M5–M9 | Démo live dashboard | skillnav.vercel.app — /, /graph, /forecasting, /ner-explorer, /comparative-study | Karamo |
| M9–M12 | Étude comparative | 4 tableaux chiffrés (N2.1 – N2.4) | Karamo |
| M12–M13 | Data Quality | Page /quality + transparence biais (§N3.5) | Bachirou Konaté |
| M13–M14 | RGPD + robots.txt | Base légale + protocole + DPIA disponible | Bachirou Konaté |
| M14–M15 | Conclusion | 6 livrables remis + roadmap V1.5 / V2 | Bachirou Konaté |

Plan B démo HS : projeter web/screenshots/{page}.png (HD préparés) + verbaliser.

15  INDICATEURS

Indicateurs de succès

Trois familles de KPIs : techniques (mesurables sur les notebooks et le pipeline), académiques (lus par le Pr. Sassi), et produit (qualité du dashboard).

| Catégorie | KPI | Cible |
| --- | --- | --- |
| Technique | Volume offres collectées | ≥ 500 (idéal 2 000) |
| Technique | F1 NER (gold set 30 offres) | meilleur modèle ≥ 0.75 |
| Technique | MAPE forecasting top 10 skills | ≤ 15 % |
| Technique | Modularité Louvain | ≥ 0.40 |
| Technique | Couverture tests | ≥ 70 % schemas/ + pipelines/ |
| Académique | Couverture 3 axes | ≥ 25 % chacun |
| Académique | Algos comparés par tâche | ≥ 3 |
| Académique | RGPD documenté | DPIA séparée publiée |
| Académique | Livrables remis | 6 / 6 |
| Produit | Pages dashboard live | ≥ 7 |
| Produit | Chargement page | < 3 s |
| Produit | Dashboard accessible URL | live à J17 + 3h (curl -I) |

16  PLANS B

Plans B sprints sous tension

Six scénarios de dérapage anticipés, avec leur plan de repli explicite. Le but : ne jamais arriver à la soutenance avec un livrable manquant.

| Sprint | Si dérapage | Plan B |
| --- | --- | --- |
| S1 | Pipeline complet pas prêt | Scrape direct → MongoDB sans extraction IA. Notebook collecte stats brutes |
| S2 | Neo4j AuraDB instable | Graphe NetworkX en mémoire + export GraphML. Démontre l'axe Structure |
| S2 | Elasticsearch coûte trop de temps | MongoDB Atlas Search + $facet agrégations. ES = « évalué, plan B retenu » |
| S3 | LSTM bug | ARIMA + Prophet seulement. Mention LSTM en « perspective » |
| S3 | Apify LinkedIn cassé | Sources statiques (Rekrute + Indeed + builtin) à ≥ 800 offres |
| J18 | Dashboard Vercel HS | Screenshots HD préparés + démo locale pnpm dev projetée |

17  RACI

Répartition Karamo / Bachirou Konaté

Matrice RACI synthétique. R = Responsible · A = Accountable · C = Consulted · I = Informed.

R = Responsible · A = Accountable · C = Consulted · I = Informed

| Élément | Karamo | Bachirou Konaté |
| --- | --- | --- |
| §6 Architecture | A R | R |
| §6.B Pipeline IA | A R | I |
| Structure Mining (Neo4j) | C | A R |
| Notebook 01_data_quality | I | A R |
| Notebook 02_ner_comparison | A R | C |
| Notebook 03_graph_analysis | C | A R |
| Notebook 05_dashboard_data_prep | A R | C |
| Dashboard Next.js (L4) | A R | C |
| Rapport méthodologique (L5) | C | A R |
| Charte graphique (PDF) | C | A R |
| Deck soutenance | R | A R |
| RGPD + DPIA (§N4) | R | A R |
| Étude comparative (§N2) | A R | R |

Mai 2026 · Karamo Sylla & Bachirou Konaté · ENSA-Tétouan

Module M242 — Pr. Imad Sassi — Soutenance 28 mai 2026